## Slide 1
부암2차 비스타동원 아트포레 신축공사현장
위험성 평가 회의
23.05.15~ 23.06.11

## Slide 2
◆ 위험성평가 실시에 관한 사항 (산업안전보건법 36조)
[산업안전보건법 제36조(위험성평가)]
사업주는 업무에 기인하는 유해·위험요인을 찾아내어 위험성을 결정하고, 그 결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 의한 조치를 하여야 하며, 근로자의 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다.
✦ 위험성평가 대상 - 현장 내에서 진행되는 모든작업
- 위험성평가는 누락되는 공종이 발생하지 않도록 하여야 하며, 작업단계 발생되는 추가 위험요인은 별도 위험성평가를 실시하여야 한다.
✦ 위험성평가 주기 - 4주간 1회 실시
✦ 근로자 전파교육 - 4주간 위험성평가 실시 후 전 근로자 전파교육 실시
✦ 안전대책 이행여부 점검 - 일일 안전점검 실시
- 시정지시 및 조치여부 F/B
✦ 위험성요인 도출 시 반드시 근로자의 의견을 반영하고 협력사 현장소장의 충분한 경험을 바탕으로 한 선택과 집중 요망
◆ 사업주와 수급인 또는 수급인 상호간의 연락방법 및 작업공정의 조정

## Slide 3
◆ 위험성평가 실시에 관한 사항 (산업안전보건법 36조)
전 근로자 서명 기재 후 게시
전 근로자 서명이 누락되는 경우를 위한 대비

## Slide 4
◆ 위험성평가 실시에 관한 사항 (산업안전보건법 36조)

## Slide 5
◆ 위험성평가 실시에 관한 사항 (산업안전보건법 36조)
1대 추락
1)비계
2)지붕
3)사다리
2대 끼임
4)방호장치
5)점검 중 작업중지
3대 부딪힘
7)혼재작업
8)충돌방지장치

## Slide 9
현장통 관련사항
모바일 안전보건 어플리케이션

## Slide 10
◆ 현장통 전달 및 공지사항
중대재해 감축 로드맵 핵심내용
위험성평가 및 사고사례전파에 관한 사항

## Slide 11
◆ 현장통 전달 및 공지사항
중대재해 감축 로드맵 핵심내용
아침조회 시 위험성평가표 내용 전파에 관한 사항 (전 근로자 대상이며 전 근로자 참여)

## Slide 12
◆ TBM 활동 시 위험요인 및 안전대책 전파 (위험성평가 회의내용 전파)
위험성평가표에 의한 안전대책 매일 확인 전파

## Slide 13
◆ 퇴근/ 무사고 확인서 확인철저

## Slide 14
목 차
전회 차 Feedback
금회 위험성평가 발표(협력사별)
전달사항 및 공지사항
건의사항 및 경영자 검토
3
1
1
2
2
- 공사팀장 또는 안전관리자
- 협력사 소장/관리감독자/안전관리자/현장소장
4
- 공사팀장 및 안전관리자
- 현장 내 전 구성원/현장소장

## Slide 16
관리대상-㈜재광건설
빔 하역 및 근입작업
1.전회 차 Feedback
빔이 전도 및 붕괴되지 않도록 적재 시 수평상태 및 지반평탄상태 등 확인 필요
차후에도 지속적인 점검 및 확인.
빔 운반 및 하역작업이 많을 것으로 예상되며 위험성평가 시 A등급으로
유지관리.
빔 적재상태 미흡

## Slide 17
관리대상-㈜경진씨엔씨
항타기 및 이동식크레인 반출
1.전회 차 Feedback

## Slide 18
관리대상-㈜신성메가텍
철골상부작업
1.전회 차 Feedback

## Slide 19
전회 차 우수 or FEED BACK
이동식 틀비계 조립상태 및 사용상태 불량으로 추락위험 (조립기준 미 준수 임의작업) | 
1.전회 차 Feedback
조립기준에 적합하게 설치하여 사용하고 사용 전 안전보건팀에 확인절차 준수 및 임의사용 금지.
재 적발 시 전 근로자 및 관리감독자 2시간 특별교육예정.
Ex)타 현장 예시

## Slide 20
전회 차 우수 or FEED BACK
말비계 사용방법 불량으로 인한 추락위험 | 
1.전회 차 Feedback

## Slide 21
전회 차 우수 or FEED BACK
어스 접촉부 절연테이핑 변형으로 인한 감전위험 | 
1.전회 차 Feedback
위험 치워줘

## Slide 22
전회 차 우수 or FEED BACK
철골상부 용접기 및 공구함 고정불량으로 낙하위험 | 
1.전회 차 Feedback
위험 치워줘

## Slide 23
전회 차 우수 or FEED BACK
철골상부 가설계단 고정조치 불량으로 인한 추락위험 | 
1.전회 차 Feedback
위험 치워줘

## Slide 24
전회 차 우수 or FEED BACK
케이싱 적재상태 불량으로 인한 충돌 및 협착위험 | 
1.전회 차 Feedback
적재상태 시정조치

## Slide 25
전회 차 우수 or FEED BACK
유류통 지정된 장소 보관불량으로 인한 화재위험 | 
1.전회 차 Feedback
지정된 장소 이동완료

## Slide 26
전회 차 우수 or FEED BACK
스크류 하부 작업 시 상부 낙석 등으로 인한 낙하물에 의한 충돌위험 | 
1.전회 차 Feedback

## Slide 27
전회 차 우수 or FEED BACK
스마트 MSDS QR 보관상태불량 (메모장으로 사용) | 
1.전회 차 Feedback
1.해당업체 위험물 저장소 철저하게 관리
확인점검 예정
2.재 적발 시 전 근로자 및 관리자 특별교육
2시간 실시 (MSDS교육)
*기본이 되어있지 행동은 지속적인 교육실시

## Slide 28
전회 차 우수 or FEED BACK
이동통로 내 자재적재로 인한 추락, 전도위험 | 
1.전회 차 Feedback

## Slide 29
전회 차 우수 or FEED BACK
A형 난간 설치 후 고정불량으로 인한 추락위험 | 
1.전회 차 Feedback

## Slide 30
전회 차 우수 or FEED BACK
토류판 설치구역 낙하 및 추락위험 | 
1.전회 차 Feedback
위험요소
1.경사로 구간 이동 시 넘어지면서 하부로 떨어짐
2.상부 낙석 등의 낙하물에 의한 가시설 근로자
부딪힘 위험
안전대책
1.안전난간 설치 등 추락방지조치 (출입통제)
2.안전난간 하부 낙하물 방지에 대한 방호조치
3.상부 낙하우려 낙석 등 정리

## Slide 31
전회 차 우수 or FEED BACK
장비운전원 운전석 이탈, 관리 불량 | 
1.전회 차 Feedback

## Slide 32
전회 차 우수 or FEED BACK
근로자 휴게실 식사 후 청소 및 정리정돈 불량 | 
1.전회 차 Feedback
목적 외 사용

## Slide 33
전회 차 우수 or FEED BACK
위험물 보관소 관리상태 불량 | 
1.전회 차 Feedback
위험 치워줘

## Slide 34
전회 차 우수 or FEED BACK
현장 내 출입하는 근로자 복장 불량 | 
1.전회 차 Feedback
1.신규교육 전 투입 근로자 복장확인 불량
2.차후 재 발생 시 해당 팀 관리자 전원 동영상
교육실시
*자체적으로 협력사별 관리필요

## Slide 35
전회 차 우수 or FEED BACK
낙석위험 구역 통제구역 설정관리 미 실시 | 
1.전회 차 Feedback

## Slide 36
전회 차 우수 or FEED BACK
집수정 개구부 난간 미 설치로 인한 추락, 전도위험 | 
1.전회 차 Feedback
안전시설물 설치 전까지 임시조치
-차후 실직적인 대책 및 조치현황에 관한
해결책 필요

## Slide 37
전회 차 우수 or FEED BACK
가설전선 침수로 인한 감전위험 | 
1.전회 차 Feedback
작업구역이 넓다보니 전선거치대 기능상실
-실질적인 대책이라고 볼 수 없음
-전선을 짧게 사용하고 작업구역을 관리할 수
있을 정도로 좁게 만들 필요성 있고,
-또는 부착식 전선거치대를 활용할 것
(고정부위가 마땅치 않음)
-근본적인 관리가 가능한 대책이 필요

## Slide 38
전회 차 우수 or FEED BACK
단차구간 추락 및 전도위험 | 
1.전회 차 Feedback
단차구간 출입통제역 및 추락방지시설물 설치관리 철저히 이행필요

## Slide 39
전회 차 우수 or FEED BACK
철근 돌출부 방호시설 미 설치로 인한 찔림위험 (전도, 충돌) | 
1.전회 차 Feedback

## Slide 40
전회 차 우수 or FEED BACK
이동통로 미 설치 추락, 전도위험 | 
1.전회 차 Feedback

## Slide 41
전회 차 우수 or FEED BACK
1.전회 차 Feedback
위험물 보관소 조속히 구매
자재적재상태 불량

## Slide 42
전회 차 우수 or FEED BACK
1.전회 차 Feedback
계단 상부 고정상태 불량
계단 하부 고정상태 불량

## Slide 43
전회 차 우수 or FEED BACK
1.전회 차 Feedback
통행로 확보불량
사다리 고정상태 불량,통제구역설정 미흡

## Slide 44
전회 차 우수 or FEED BACK
1.전회 차 Feedback
양수기 절연조치 불량
고압살수기 접지 단락

## Slide 45
위험치워줘 미 처리건
:

## Slide 46
전회 차 경영자 검토
1.각 공정별 위험요소 확인 및 안전대책 실행 강화 철저
2.위험성평가 회의 내용 전 근로자 전파 실시
3.중량물 취급작업계획서 검토 및 확인 절차 철저
4.토공사 관련 추락구역 안전시설물 설치기준 준수 및 선제적 대응으로 사전확인 (설치 후 유지관리 )
5.장비작업 구역 통제 (신호수 및 작업지휘자에 의한 통제관리)

## Slide 47
동종업종 사고사례 및 안전대책

## Slide 48
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 49
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 50
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 51
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 52
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 53
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 54
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 55
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 56
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 57
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 58
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 59
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 60
[사고사례 및 안전대책]
재발방지대책
1.작업발판 고정상태 수시 확인 점검
2.생명줄 걸이대 부착시설 미 설치

## Slide 61
23년 07월01일 산안법 개정
(굴착기 안전규정개정)

## Slide 62
3.공지사항

## Slide 63
3.공지사항

## Slide 64
3.공지사항

## Slide 66
■ 4주간 위험성 평가표
협력사 위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[재광건설]
2.금회 차 위험성평가

## Slide 67
■ 4주간 위험성 평가표
협력사 위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[재광건설]
2.금회 차 위험성평가

## Slide 68
■ 4주간 공정표
협력사 위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[재광건설]
2.금회 차 위험성평가

## Slide 69
■ 4주간 위험성 평가표
협력사 위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[경진씨엔씨]
2.금회 차 위험성평가

## Slide 70
■ 4주간 위험성 평가표
협력사 위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[경진씨엔씨]
2.금회 차 위험성평가

## Slide 71
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[경진씨엔씨]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 공정표

## Slide 72
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[신성메가텍]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 위험성 평가표

## Slide 73
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[신성메가텍]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 위험성 평가표

## Slide 74
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[신성메가텍]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 공정표

## Slide 75
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[광진개발]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 위험성평가표

## Slide 76
■ 4주간 공정표
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[광진개발]
2.금회 차 위험성평가

## Slide 77
■ 4주간 위험성 평가표
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[용마루 건설]
2.금회 차 위험성평가

## Slide 78
■ 4주간 위험성 평가표
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[용마루 건설]
2.금회 차 위험성평가

## Slide 80
No. | 내 용 | 일 자 | 비 고
1 | 관리감독자 교육 | 수시 | 
2 | 근로자 정기안전보건교육 | 수시 | 
3 | 비상사태 대응훈련(추락) | 5/23 | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 
7 |  |  | 
8 |  |  | 
9 |  |  | 
3.공지사항 및 전달사항 (일정공유)
* 일정 변경 시 현장통 공지사항으로 전파

## Slide 81
범 례 | 
 | 대피 통로
 | 소화기
 | 유도자
 | 소방차
 | 구급차
비상 대피로
- 대피로

## Slide 82
(공지사항) 산업안전보건기준에 관한 규칙 제517조(청력보존프로그램의 시행 등)
[청력보존프로그램 결과 공유]
1. 당 현장 내 소음성 난청(D1) 근로자 발생에 따라 전 공종 소음, 분진 등 건강장해 예방 조치 강화 요망.
2. 업체별 보호구지급대장 작성 및 보관 철저 요청 및 소음 발생 작업 시 청력보호구(3M 1100 폼타입 귀마개) 지급할 것.
3. 직업병유소견자(D1)은 원청 뿐만 아니라 협력업체 측에서도 사후관리에 대한 (보호구 지급대장, 안전교육, 건강검진 주기 파악) 등 적극적인 관심이 필요함.

## Slide 83
(공지사항) 산업안전보건법 제128조의2(휴게시설 설치)
[휴게시설 설치 의무 대상]
- 적용 대상 업종('22년 8월 18일부터 적용)
- 상시근로자(20인/20억 이상)
- 건설업은 공사 금액 20억 원 이상
- 곧 다가올 혹서기를 대비하여 현장 내 업체별 가설컨테이너,
몽골텐트 설치 계획 등 수립하여 청결하게 관리할 것.

## Slide 84
부산광역시 부산진구 황령대로 12(범천동) 이샘병원
일반검진, 배치 전 특수, 특수검진 지정병원

## Slide 86
3.공지사항
근로자 일반검진 미실시에 관한 과태료 여기서 중요한 것은 근로자도 과태료 대상!

## Slide 87
3.공지사항
근로자 특수검진 미실시에 관한 과태료 여기서 중요한 것은 근로자도 과태료 대상!

## Slide 88
산업안전보건법 시행규칙 제202조

## Slide 89
3.공지사항
작업환경측정 미 실시에 관한 과태료

## Slide 91
4.금회 차 건의사항
특이사항 없음

## Slide 92
5.경영자 검토
1.현장 내 안전관리는 우리가족이 투입되어도 안전하다 싶을정도로 철저히 관리할것
2.협소공간 2대이상의 굴착기 투입시 신호수 충돌유무 확인철저 (안전이격거리 확인 )
3.고소작업시 추락사고 예방관리 철저
-혹서기 고소작업 투입근로자 건강상태 수시확인
-온열질환 예방관리 철저
4.현장 내 가설전선 관리 및 점검철저
5.자재 정리 정돈을 최우선 (특히 골조공사)
6.이동통로 확보
7.전달사항 및 공지사항 전 근로자에 전파 실시
8.기설치된 안전시설물 임의해체금지 사전에 보고 후 주변점검완료 후 해체 및 복구철저
9.위험성평가회의 전 근로자 전파 및 매일 작업 시작전 교육철저

## Slide 93
[ 위험성평가 회의 사진대지 ]

## Slide 94
안전은 운이 아닙니다.