## Slide 1
상시(주간) 위험성평가 회의
24.09.11
부암2차 비스타동원 아트포레 신축공사현장

## Slide 8
사망사고 주요 기인물 및 안전대책

## Slide 9
사망사고 주요 기인물 및 안전대책

## Slide 10
1.현장통을 이용한 위험성평가 등록절차.
1.결제순서
2.해당공종 확인
3.자재반입부터 시공,품질,안전,보건관리에서 정리정돈까지 포함한 한달 간 모든작업 포함
4.유해물질 관리방법 및 기준
5.온열질환 대처방법
6.사고사례를 통한 재발방지대책
7.추락, 낙하,충돌, 협착,베임,감염 ,붕괴,전도,감전, 유해물질 접촉 등 일어날수 있는 모든상황에 대한 안전대책을 확인 및 실행하여 사진등재.

## Slide 11
F&B 09.04 위험성평가

## Slide 12
3.주간 위험성평가&피드백
*공종별 안전활동 (광도_상/ 중 등급)
*위험성평가 등록부 및 조치등록에 대한 숙지 및 이해가 미흡…

## Slide 13
4.주간 위험성평가&피드백
1) 창틀외부 코킹 근로자 고리체결 미 확인_추락
* 해당공종의 사고사례가 증가 추세…안전작업방법 준수 및 해당
근로자의 안전의식을 고취할 필요성이 있음.
개선대책 이행확인 필요

## Slide 14
4.주간 위험성평가&피드백
2) 이동식 틀비계 사용 시 조립방법 준수_추락, 전도

## Slide 15
순서는
MSDS 제출 및 MSDS15. 확인 -> 배치전 (그 전 현장에서 노출 결과를 위한 확인) -> 배치후 (특수검진/배치전) -> 그 후 검진결과에 따른 사후관리 및 기본주기에 맞게 검진 실시

## Slide 16
5. 건의 사항
1.세대 내부 용변금지 .
2.갱폼발판 및 상부에 음료병 등 투기금지 및 자재관리철저, 태풍,돌발적인 바람으로 인한 낙하물 위험.

## Slide 17
4. 공지사항
1.검진관련 이행관리의 필요성을 숙지 및 인지/ 고령근로자 의사소견서 등 제출.
(해당공종 근로자 투입 전 고령근로자, 외노자, 기초안전보건이수증 유무 등 기본적인 사항에 대해서는 사전에 확인필요 …)
2.신규 투입 근로자 복장 및 보호구 착용상태 관리필요
3.

## Slide 18
6. 소장님 당부사항
1.검진,교육 등 법적기준 준수.
2.사고사례 관련 발생의 원인은 관리적 주체의 직무위반이므로 동종업종의 동일한 사고가 발생하지 않도록 밀착관리 필요.
3.근로자 개인보호구 착용관리 확인.

## Slide 19
1. 09.11 위험성평가

## Slide 20
1.온열질환 예방에 관한 수칙.
1. 폭염주의보, 폭염경보
2. 일사병, 열사병
-> 커피, 탄산음료 X – 열손실, 갈증유발

## Slide 21
2.주간합동점검 _주 3회

## Slide 22
3.주간 위험성평가&피드백
*공종별 안전활동 (명보개발_상/ 중 등급)

## Slide 23
3.주간 위험성평가&피드백
*공종별 안전활동 (미래지앤씨_상/ 중 등급)

## Slide 24
3.주간 위험성평가&피드백
*공종별 안전활동 (광진개발_상/ 중 등급)
?!

## Slide 25
3.주간 위험성평가&피드백
*공종별 안전활동 (임텍_상/ 중 등급)
?!

## Slide 26
3.주간 위험성평가&피드백
*공종별 안전활동 (용마루건설_상/ 중 등급)

## Slide 27
3.주간 위험성평가&피드백
*공종별 안전활동 (도솔건설_상/ 중 등급)
09월 04일 이후 조치등록 사진 미 등재.

## Slide 28
3.주간 위험성평가&피드백
*공종별 안전활동 (금호_상/ 중 등급)

## Slide 29
3.주간 위험성평가&피드백
*공종별 안전활동 (다인개발_상/ 중 등급)

## Slide 30
3.주간 위험성평가&피드백
*공종별 안전활동 (거성_상/ 중 등급)

## Slide 31
3.주간 위험성평가&피드백
*공종별 안전활동 (성은_상/ 중 등급)

## Slide 32
3.주간 위험성평가&피드백
*공종별 안전활동 (재광_상/ 중 등급)

## Slide 33
3.주간 위험성평가&피드백
*공종별 안전활동 (광도_상/ 중 등급)
전 회차 동일 …. 조치등록 사진 미 등재.

## Slide 34
3.주간 위험성평가&피드백

## Slide 35
3.주간 위험성평가&피드백

## Slide 36
3.주간 위험성평가&피드백

## Slide 37
3.주간 위험성평가&피드백

## Slide 38
3.주간 위험성평가&피드백

## Slide 39
3.주간 위험성평가&피드백

## Slide 40
3.주간 위험성평가&피드백

## Slide 41
3.주간 위험성평가&피드백

## Slide 42
3. 사고사례

## Slide 50
5. 건의 사항
1.

## Slide 51
4. 공지사항
9월 13일 금요일 우수근로자 포상식 실시예정
9월 14일 토요일 연휴 전 자체특별점검 실시예정
아침조회 협력업체 자체진행
정기안전보건교회 자체진행 (사진, 서명지 안전팀 전달)
- 법적 사항 한달에 한번 2시간 교육

## Slide 52
4. 공지사항
고령자, 고혈압 근로자 의사소견서 필수 서류 입니다.!!

## Slide 53
8월 샘플세대 작업 이후 신규 업체 투입 시 교육 후
지켜지지 않는 부분들 입니다.
광도설비, 금호석유화학 (사춤), 도시가스, 동영금속,
신일아이에스 등
비상주 위험성평가 미작성 - 작성확인
신규채용자 교육
관리감독자 교육 (지정서)
MSDS 물질 사용 유무 / 제출 유무
특수건강검진 미실시 / 결과서 미제출 ..
안전팀 제출 서류 확인

## Slide 54
검진 예약 후 미실시, 누락 없도록 추적 관리 !!
검진결과서 토대로 D1 근로자 건강상담 실시 진행 중 - 사후관리

## Slide 55
동절기 안전보건관리계획서 준비중.

## Slide 56
6. 소장님 당부사항
1.

## Slide 58
월간 품질정기교육
24.08.14
부암2차 비스타동원 아트포레 신축공사현장

## Slide 59
위험성평가 및 점검회의록(월간)
24. 07. 28. ~ 24. 08. 25. (4주간)
부암2차 비스타동원 아트포레 신축공사현장

## Slide 60
위험성평가 사진대지 (24.08)
부암2차 8월 위험성평가 회의 (근로자 참여)