## Slide 1
상시(주간) 위험성평가 회의
25.01.08
부암2차 비스타동원 아트포레 신축공사현장

## Slide 10
F/B 24.12.18 위험성평가

## Slide 11
[ 위험성평가 작성 및 이행유무 불량 시]
1.동원개발 및 협력사의 현장소장님
2.동원개발 안전보건관리자
3.협력사의 관리감독자
4.동원개발의 관리감독자
사고 발생 시 미흡 과 미 실시의 차이는 ….상상이상 입니다.
*동원개발의 수 차례의 지시에도 불응 하게되면 오롯이 협력사의 책임이 크고 책임의 범위도 넓어짐을 인식..
업무지시서 발행

## Slide 12
[ 업무지시서]_동영금속,신일,수복

## Slide 13
3.주간 위험성평가& 조치등록 (떨어짐)
관리기준 이행
비계설치 후(바닥상승) 오픈구 발생 시 원복 미 조치로 인한 추락사고

## Slide 14
3.주간 위험성평가& 조치등록 (맞음, 쏟아짐)
관리기준 이행
자재양중함 및 호퍼 등 셔클조임상태 확인철저히 관리

## Slide 15
4. 공지사항
1.

## Slide 16
4. 공지사항
1.

## Slide 17
5. 건의사항
1.특이사항 없음

## Slide 18
6. 소장님 당부사항
1.

## Slide 19
25.01.08 위험성평가

## Slide 20
3.주간 위험성평가& 조치등록 (용마루건설)

## Slide 21
3.주간 위험성평가& 조치등록 (미래지앤씨)

## Slide 22
3.주간 위험성평가& 조치등록 (임택)

## Slide 23
3.주간 위험성평가& 조치등록 (다인개발)

## Slide 24
3.주간 위험성평가& 조치등록(도솔건설)

## Slide 25
3.주간 위험성평가& 조치등록(명보개발)

## Slide 26
3.주간 위험성평가& 조치등록 (광도)

## Slide 27
3.주간 위험성평가& 조치등록 (성은)
12월 6일 이후 조치등록 사진 미 등록
12월 10일 이후 작업 시작 전 교육 미 등록

## Slide 28
3.주간 위험성평가& 조치등록(금호)
해당업체에서 조치등록 사진등록 필요..
조치등록 미 등록

## Slide 29
3.주간 위험성평가& 조치등록 (거송)
25년 1월부터 조치등록 미등록

## Slide 30
3.주간 위험성평가& 조치등록 (해신석재)
장소별 위험성평가등록부에 의한 상, 중 등급 조치등록 필요

## Slide 31
3.주간 위험성평가& 조치등록 (신창)
해당업체에서 조치등록 사진등록 필요..
24.12.23~ 25.01.07 작업미실시?

## Slide 32
3.주간 위험성평가& 조치등록(동영금속)
위험성평가 미작성

## Slide 33
3.주간 위험성평가& 조치등록(TK)
조치등록 미등록

## Slide 34
3.주간 위험성평가& 조치등록(신일)
조치등록 미등록

## Slide 35
3.주간 위험성평가& 조치등록(수복)
조치등록 미등록

## Slide 36
3.주간 위험성평가& 조치등록(청우)
조치등록 미등록

## Slide 37
3.주간 위험성평가& 조치등록 (추락)
*최상층 계단부 견출작업시 발판미설치, 고리착용
발판설치 및 개인보호구 착용 및 고리체결 확인
각 업체별 교육

## Slide 38
3.주간 위험성평가& 조치등록 (추락)
*3단 틀비계 상부 난간설치 미흡 고리 미 체결로 인한 추락위험
작업을 중지하고 해당인원에 대한 특별교육실시
각 업체별 교육

## Slide 39
3.주간 위험성평가& 조치등록 (추락)
*C.P.B 해체 후 개구부 미 폐합으로 인한 추락사고
타설준비 및 덮개설치 확인
각 업체별 교육

## Slide 40
3.주간 위험성평가& 조치등록 (화재, 감전)
*가설전선 연결부 압착
절단조치
각 업체별 교육

## Slide 41
3.주간 위험성평가& 조치등록 (추락)
*D/A 주변 되메우기로 인한 추락위험
강관파이프로 폐합조치 _주변 타구역 동일한 방법으로 조치
각 업체별 교육

## Slide 42
3.주간 위험성평가& 조치등록 (추락)
*수직합벽부 되메우기 후 안전보강 미흡으로 추락위험
난간설치완료 차후 되메우기 전 안전방호시설물 확인관리철저
각 업체별 교육

## Slide 43
3.주간 위험성평가& 조치등록 (추락)
*압송관 해체작업 후 미원복으로 추락위험
추락방호조치
각 업체별 교육

## Slide 44
3.주간 위험성평가& 조치등록 (추락)
*압송관 해체작업 후 미 원복으로 추락위험
원복조치
각 업체별 교육

## Slide 45
3. 사고사례

## Slide 52
4. 공지사항
2025년 산업안전보건법령요지 제작 예정

## Slide 53
4. 공지사항
2. 2차검진 완료
3. 간기능 검사 이상
공지 드린 명단 중 간기능 검사 시 이상
소견 (라-작업금지 판정) 및 간기능
수치 높음
4. 24년 출장건강검진 세금계산서
마무리 확인.
5. 각 업체별로 결과서는 병원 문의.
개별 결과지 문자로 송부 예정.

## Slide 54
4. 공지사항
달비계 관련 (외부견출, 외부도장, 그래픽, 준공청소, 보일러 연통 등 등 )

## Slide 55
4. 공지사항
달비계 관련 (외부견출, 외부도장, 그래픽, 준공청소, 보일러 연통 등 등 )

## Slide 56
4. 공지사항
달비계 관련

## Slide 57
4. 공지사항
달비계 관련

## Slide 58
4. 공지사항
달비계 관련

## Slide 59
5. 건의사항
1.특이사항 없음

## Slide 60
6. 소장님 당부사항
1.상부층 (지상층)흡연금지 및 입수보행금지 통제관리필요.
2.지정된 장소에서 흡연하도록 할 것.(화재예방관리)
3.작업 전, 중, 후 주변청소 및 정리정돈 실시독려